网络编程课程项目开题报告

课程：网络编程
项目类型：课程设计 / 小组项目
小组人数：4 人
预计工期：4~6 周
难度目标：1.0~1.25

一、选题背景

网络编程课程的核心是：用 socket 实现程序之间的网络通信。在分布式系统和去中心化应用中，有两个方向最能体现网络编程的深度：

- RPC 框架——让远程调用像本地调用一样简单，体现协议设计、序列化、服务发现、负载均衡。

- P2P 文件共享——让用户之间直接传文件，体现分片、位图、Tracker、DHT、NAT 穿透。

两个项目都以网络编程为绝对核心，界面和演示只是载体。

二、项目一：RPC 框架

2.1 项目题目

基于自定义协议的轻量级 RPC 框架设计与实现

2.2 项目简介

做一个 RPC 框架，让客户端调用远程服务，像调用本地函数一样简单。

核心：把网络通信封装成函数调用。

2.3 核心功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 远程调用 | 像本地函数一样调远程 |
| 序列化 | 对象 ↔ 字节流 |
| 网络传输 | epoll 高效传输 |
| 服务发现 | 注册中心获取地址 |
| 负载均衡 | 多实例选一个 |
| 容错 | 超时、重试、心跳 |

2.4 网络核心技术

| 技术点 | 说明 |
| --- | --- |
| 自定义协议 | 魔数+版本+序列化类型+请求ID+长度+body |
| 序列化 | Protobuf / JSON |
| 动态代理（桩） | 让远程调用像本地调用 |
| epoll | 高并发网络 |
| 服务注册与发现 | 注册中心 |
| 负载均衡 | 轮询/随机/一致性哈希 |
| 超时重试 | 容错 |
| 心跳保活 | 连接管理 |

2.5 系统架构

text

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                    客户端                          │

│   userService.getUserById(123);  ← 像本地调用      │

│         ↓                                         │

│   ┌─────────────┐                                 │

│   │  动态代理    │                                 │

│   └─────────────┘                                 │

│         ↓                                         │

│   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐              │

│   │  序列化      │   │  负载均衡    │              │

│   └─────────────┘   └─────────────┘              │

│         ↓                 ↓                       │

│   ┌─────────────────────────────┐                │

│   │      网络传输（epoll）       │                │

│   └─────────────────────────────┘                │

│         ↓                                         │

│   ┌─────────────┐                                 │

│   │  超时重试    │                                 │

│   └─────────────┘                                 │

└──────────────────────────────────────────────────┘

↓ 网络

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                    服务端                          │

│   ┌─────────────────────────────┐                │

│   │      网络传输（epoll）       │                │

│   └─────────────────────────────┘                │

│         ↓                                         │

│   ┌─────────────┐                                 │

│   │  反序列化    │                                 │

│   └─────────────┘                                 │

│         ↓                                         │

│   ┌─────────────┐                                 │

│   │  请求分发    │                                 │

│   └─────────────┘                                 │

│         ↓                                         │

│   ┌─────────────┐                                 │

│   │  调用真正的  │                                 │

│   │  业务函数    │                                 │

│   └─────────────┘                                 │

└──────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                  注册中心                          │

│   （服务注册、服务发现）                            │

└──────────────────────────────────────────────────┘

2.6 协议格式

text

┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 魔数    │ 版本    │ 序列化  │ 消息类型│ 请求ID  │

│ 4字节   │ 1字节   │ 1字节   │ 1字节   │ 8字节   │

├────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│              消息体长度（4字节）              │

├─────────────────────────────────────────────┤

│              消息体（变长）                   │

│   （序列化后的：类名、方法名、参数）           │

└─────────────────────────────────────────────┘

2.7 模块划分（4 人分工）

| 角色 | 负责 |
| --- | --- |
| A：网络层 | epoll、非阻塞、连接管理 |
| B：协议层 | 协议设计、序列化、反序列化 |
| C：代理层 | 动态代理（桩）、请求分发 |
| D：服务治理 | 注册中心、负载均衡、超时重试 |

2.8 展示形式

主展示：像本地调用一样调远程函数

c

// 客户端代码

User user = userService.getUserById(123);

// 底层自动：序列化 → 网络 → 反序列化

重点演示：

| 演示 | 说明 |
| --- | --- |
| 远程调用 | 客户端调服务端函数 |
| 抓包展示协议 | Wireshark 展示自定义协议 |
| 服务发现 | 注册中心动态获取地址 |
| 负载均衡 | 多实例轮询 |
| 超时重试 | 模拟服务端挂掉 |
| 性能测试 | QPS、延迟 |

2.9 难度与工期

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 难度 | 1.0~1.25 |
| 工期 | 4~6 周 |
| 风险 | 中 |

2.10 答辩重点

- 为什么需要 RPC？

- 协议怎么设计的？

- 序列化用什么？为什么？

- 动态代理怎么实现的？

- 服务发现怎么做的？

- 负载均衡策略？

- 超时重试怎么处理幂等？

- 性能数据？

三、项目二：P2P 文件共享

3.1 项目题目

基于 BitTorrent 协议的 P2P 文件共享系统设计与实现

3.2 项目简介

做一个 P2P 文件共享客户端，支持从多个 Peer 并行下载，支持 Tracker、DHT、磁力链接。

核心：每个下载者同时也是上传者。

3.3 核心功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件分片 | 大文件切成块 |
| 哈希校验 | 每块 SHA-1 校验 |
| Tracker | 找 Peer |
| 多 Peer 并行 | 从多个 Peer 下载 |
| 边下边传 | 下完的块传给别人 |
| DHT | 去中心化找 Peer |
| NAT 穿透 | 内网直连 |
| 磁力链接 | 不需要种子文件 |

3.4 网络核心技术

| 技术点 | 说明 |
| --- | --- |
| TCP | Peer 之间传输 |
| UDP | DHT、NAT 穿透 |
| 自定义协议 | BitTorrent 协议 |
| 位图（bitfield） | 表示"我有哪些块" |
| 分片调度 | 稀有优先 |
| DHT（Kademlia） | 去中心化找 Peer |
| NAT 穿透（UDP 打洞） | 内网直连 |
| 磁力链接 | Info Hash |

3.5 系统架构

text

┌─────────────────────────────────────────┐

│              你的 P2P 客户端              │

│                                          │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌────────┐ │

│  │ 文件分片  │  │ 哈希校验  │  │ 调度器  │ │

│  └──────────┘  └──────────┘  └────────┘ │

│                                          │

│  ┌────────────────────────────────────┐ │

│  │         Peer 管理器                 │ │

│  │  （管理所有 Peer 连接和状态）        │ │

│  └────────────────────────────────────┘ │

│                                          │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌────────┐ │

│  │  DHT     │  │ Tracker  │  │ NAT穿透 │ │

│  │ （找节点）│  │（找节点） │  │（直连） │ │

│  └──────────┘  └──────────┘  └────────┘ │

│                                          │

│  ┌────────────────────────────────────┐ │

│  │     网络层（epoll + 非阻塞）         │ │

│  └────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────┘

3.6 基础版 vs 完整版

| 版本 | 内容 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| 基础版 | 手动 Peer + 分片 + 校验 | 0.85 |
| 基础版+ | + Tracker + 多 Peer 并行 | 1.0 |
| 完整版 | + DHT + NAT 穿透 + 磁力链接 | 1.25 |

3.7 模块划分（4 人分工）

| 角色 | 负责 |
| --- | --- |
| A：网络层 | TCP/UDP、epoll、协议 |
| B：分片与校验 | 文件分片、哈希校验、位图 |
| C：Peer 管理 | Tracker、DHT、Peer 连接 |
| D：NAT 穿透 + 测试 | UDP 打洞、压测、展示 |

3.8 展示形式

主展示：多 Peer 并行下载

text

1. 多个客户端同时下载同一文件

2. 显示从不同 Peer 下载的块

3. 演示"边下边传"

4. 关闭 Tracker，已连接 Peer 继续传

重点演示：

| 演示 | 说明 |
| --- | --- |
| 多 Peer 并行 | 显示各 Peer 速度 |
| 边下边传 | 下完的块传给别人 |
| 哈希校验 | 故意篡改，校验失败 |
| 关 Tracker | 已连接 Peer 继续传 |
| DHT | 不用 Tracker 找 Peer |
| NAT 穿透 | 两个内网 Peer 直连 |
| 抓包展示协议 | Wireshark |

3.9 难度与工期

| 版本 | 难度 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 基础版 | 1.0 | 3~4 周 |
| 完整版 | 1.25 | 6~8 周 |

3.10 答辩重点

- 为什么 P2P 比 C/S 快？

- 文件怎么分片？

- 哈希校验怎么做的？

- Tracker 和 DHT 什么区别？

- NAT 穿透怎么实现的？

- 磁力链接原理？

- 怎么证明是 P2P？

- 性能数据？

四、两个项目对比

| 维度 | RPC 框架 | P2P 文件共享 |
| --- | --- | --- |
| 难度 | 1.0~1.25 | 1.0~1.25 |
| 工期 | 4~6 周 | 3~8 周 |
| 网络核心 | epoll、协议、序列化 | TCP/UDP、DHT、NAT |
| 展示效果 | 好（像本地调用） | 好（多 Peer 下载） |
| 风险 | 中 | 中高 |
| 答辩亮点 | 动态代理、服务发现 | DHT、NAT 穿透 |
| 适合 | 想学后端架构 | 想学去中心化 |

五、实施计划

5.1 时间安排（以 6 周为例）

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求分析 + 协议设计 | 确定功能、设计协议 |
| 第 2 周 | 网络层实现 | socket、epoll、协议 |
| 第 3 周 | 核心逻辑实现 | 序列化/分片/校验 |
| 第 4 周 | 高级功能 | 服务发现/DHT |
| 第 5 周 | 测试 + 优化 | 压测、调优 |
| 第 6 周 | 展示 + 文档 | 演示、报告 |

5.2 里程碑

| 里程碑 | 时间 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 第 1 周末 | 协议设计文档 |
| M2 | 第 2 周末 | 网络层能收发 |
| M3 | 第 3 周末 | 核心功能完成 |
| M4 | 第 5 周末 | 高级功能完成 |
| M5 | 第 6 周末 | 演示 + 报告 |

六、预期成果

- 可运行的程序：两个项目各一套

- 协议设计文档：自定义协议格式

- 性能测试报告：延迟、吞吐、并发

- 演示脚本：答辩用

- 项目报告：完整文档

七、风险评估

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| RPC 动态代理复杂 | C++ 用代码生成 |
| P2P DHT 难 | 先做基础版，后加 DHT |
| NAT 穿透难 | 用成熟 STUN 方案 |
| 工期紧 | 优先核心功能 |
| 调试复杂 | 抓包 + 日志 |

八、参考文献

- 谢希仁. 计算机网络[M]. 第8版. 北京: 电子工业出版社, 2021.

- Stevens W R. UNIX Network Programming[M]. Addison-Wesley, 2003.

- BitTorrent Protocol Specification (BEP 03): http://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html

- Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric

- gRPC 官方文档: https://grpc.io/docs/

- Dubbo 官方文档: https://dubbo.apache.org/

- epoll(7) 手册: https://man7.org/linux/man-pages/man7/epoll.7.html