网络编程课程项目开题报告

课程：网络编程
项目类型：课程设计 / 小组项目
小组人数：4 人
预计工期：3~4 周
难度目标：1.0~1.2

一、选题背景

网络编程课程的核心是：用 socket 实现程序之间的网络通信。但很多课程项目要么太理论（如协议栈、拥塞控制），要么太应用（如聊天室、网页），很难同时做到"网络含量高、展示直观、难度适中"。

本小组经过讨论，选定两个方向进行对比和实现：

- 局域网实时对战引擎——以实时同步为核心，体现 UDP、状态同步、延迟补偿、断线重连等网络机制。

- 局域网多设备剪贴板共享——以设备发现和内容同步为核心，体现 UDP 广播、TCP 可靠传输、自定义协议、多客户端并发。

两个项目都以网络编程为绝对核心，界面和游戏只是演示载体。

二、项目一：局域网实时对战引擎

2.1 项目题目

基于 UDP 的局域网多人在线实时同步框架设计与实现——以轻量级对战游戏为演示载体

2.2 项目简介

做一个通用的实时同步框架，用一个简单游戏（贪吃蛇对战 / 坦克大战）来演示。

重点：游戏只是"演示载体"，核心是"同步框架"。

2.3 核心功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 房间管理 | 创建/加入房间 |
| 实时同步 | 多客户端状态同步 |
| 延迟补偿 | 插值、预测 |
| 断线重连 | 状态恢复 |
| 心跳保活 | 检测掉线 |
| 多客户端并发 | epoll 管理连接 |

2.4 网络核心技术

| 技术点 | 说明 |
| --- | --- |
| UDP 实时传输 | 低延迟 |
| 自定义协议 | 操作指令、状态快照、心跳 |
| 状态同步 | 服务器算，广播状态 |
| 延迟补偿 | 插值、预测 |
| 断线重连 | 状态恢复 |
| epoll | 多客户端并发 |
| 粘包处理 | 应用层协议 |
| 心跳保活 | 检测掉线 |

2.5 系统架构

text

┌─────────────────────────────────────┐

│         演示游戏（简单）              │

│   贪吃蛇对战 / 坦克大战               │

└──────────────┬──────────────────────┘

│ 调用

┌──────────────▼──────────────────────┐

│         同步框架（核心）              │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  │

│  │ 状态同步引擎 │  │ 延迟补偿     │  │

│  └─────────────┘  └─────────────┘  │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  │

│  │ 断线重连     │  │ 心跳保活     │  │

│  └─────────────┘  └─────────────┘  │

└──────────────┬──────────────────────┘

│ 调用

┌──────────────▼──────────────────────┐

│         网络层（UDP）                │

│   自定义协议 + epoll + 粘包处理       │

└─────────────────────────────────────┘

2.6 模块划分（4 人分工）

| 角色 | 负责 |
| --- | --- |
| A：网络层 | UDP socket、epoll、自定义协议、粘包处理 |
| B：同步引擎 | 状态同步、延迟补偿、插值/预测 |
| C：连接管理 | 心跳、断线重连、状态恢复、房间管理 |
| D：演示游戏 + 测试 | 简单游戏、压测工具、展示脚本 |

2.7 展示形式

主展示：多客户端现场对战

- 开 3~4 个客户端

- 进入同一房间

- 现场对战

- 观众看到实时同步

重点演示：

| 演示 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络延迟影响 | 用 tc netem 加延迟，观察画面 |
| 断线重连 | 强制关闭客户端，观察重连 |
| 多客户端并发 | 逐步增加客户端数量 |
| 抓包展示协议 | Wireshark 展示自定义协议 |

2.8 难度与工期

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 难度 | 1.1~1.2 |
| 工期 | 3~4 周 |
| 风险 | 低 |

2.9 答辩重点

- 为什么用 UDP 而不是 TCP？

- 状态同步 vs 帧同步，为什么选这个？

- 延迟补偿怎么做的？

- 断线重连怎么恢复状态？

- 怎么支撑多客户端？

- 协议怎么设计的？

- 性能数据？

三、项目二：局域网多设备剪贴板共享

3.1 项目题目

基于局域网的多设备剪贴板实时同步系统设计与实现

3.2 项目简介

在 A 电脑复制，B、C 电脑直接粘贴。支持文本、图片，多设备同时在线。

3.3 核心功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备自动发现 | 局域网内自动发现 |
| 内容同步 | 复制后自动同步 |
| 多格式支持 | 文本、图片 |
| 多设备在线 | 同时支持多台 |
| 历史记录 | 保存历史 |
| 加密传输 | 内容安全 |

3.4 网络核心技术

| 技术点 | 说明 |
| --- | --- |
| UDP 广播 | 自动发现设备 |
| TCP | 可靠传输内容 |
| 自定义协议 | 剪贴板数据格式 |
| 多客户端 | 多设备同时在线 |
| 心跳保活 | 检测设备在线 |
| 加密 | 内容安全 |
| 粘包处理 | 应用层协议 |
| 分片 | 大内容传输 |

3.5 系统架构

text

┌─────────────────────────────────────┐

│         设备 A（复制）                │

│  ┌─────────────┐                    │

│  │ 剪贴板监听   │                    │

│  └──────┬──────┘                    │

│         │ 检测到变化                 │

│  ┌──────▼──────┐                    │

│  │ 协议封装     │                    │

│  └──────┬──────┘                    │

│  ┌──────▼──────┐                    │

│  │ TCP 发送     │                    │

│  └─────────────┘                    │

└──────────────┬──────────────────────┘

│ 网络

┌──────────────▼──────────────────────┐

│         设备 B、C                    │

│  ┌─────────────┐                    │

│  │ TCP 接收     │                    │

│  └──────┬──────┘                    │

│  ┌──────▼──────┐                    │

│  │ 协议解析     │                    │

│  └──────┬──────┘                    │

│  ┌──────▼──────┐                    │

│  │ 写入剪贴板   │                    │

│  └─────────────┘                    │

└─────────────────────────────────────┘

3.6 设备发现机制（UDP 广播）

text

设备 A 启动：

向广播地址发送："我是 A，IP 是 x.x.x.x"

设备 B、C 收到：

记录 A 的地址

回复："我是 B/C"

所有设备互相知道

3.7 模块划分（4 人分工）

| 角色 | 负责 |
| --- | --- |
| A：网络层 | UDP 广播、TCP、epoll、协议 |
| B：剪贴板监听 | 监听系统剪贴板、写入剪贴板 |
| C：同步逻辑 | 设备发现、多设备同步、历史记录 |
| D：安全 + 测试 | 加密、抓包、测试、展示脚本 |

3.8 展示形式

主展示：三台设备剪贴板同步

- 三台电脑运行程序

- 在 A 复制文字

- B、C 直接粘贴

- 在 B 复制图片

- A、C 直接粘贴

重点演示：

| 演示 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备自动发现 | 启动/关闭设备，观察发现 |
| 多设备同步 | 三台设备同时同步 |
| 大内容传输 | 复制大图片，显示进度 |
| 加密传输 | Wireshark 抓包，显示加密 |
| 断线重连 | 断开网络，恢复后补同步 |

3.9 难度与工期

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 难度 | 1.0~1.1 |
| 工期 | 2~3 周 |
| 风险 | 低 |

3.10 答辩重点

- 设备怎么发现的？

- 为什么用 TCP 传内容？

- 协议怎么设计的？

- 大内容怎么传？

- 怎么加密的？

- 断线重连怎么做的？

- 支持多少设备？

四、两个项目对比

| 维度 | 实时对战引擎 | 剪贴板共享 |
| --- | --- | --- |
| 难度 | 1.1~1.2 | 1.0~1.1 |
| 工期 | 3~4 周 | 2~3 周 |
| 网络核心 | UDP、同步、延迟补偿 | UDP 广播、TCP、协议 |
| 展示效果 | 好（现场对战） | 很好（A 复制 B 粘贴） |
| 风险 | 低 | 低 |
| 答辩亮点 | 同步机制、延迟补偿 | 设备发现、多设备同步 |
| 适合 | 想挑战同步 | 想稳、想快速做完 |

五、实施计划

5.1 时间安排

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求分析 + 协议设计 | 确定功能、设计协议 |
| 第 2 周 | 网络层实现 | socket、epoll、协议 |
| 第 3 周 | 核心逻辑实现 | 同步/发现/传输 |
| 第 4 周 | 测试 + 展示 + 文档 | 压测、演示、报告 |

5.2 里程碑

| 里程碑 | 时间 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 第 1 周末 | 协议设计文档 |
| M2 | 第 2 周末 | 网络层能收发 |
| M3 | 第 3 周末 | 核心功能完成 |
| M4 | 第 4 周末 | 演示 + 报告 |

六、预期成果

- 可运行的程序：两个项目各一套

- 协议设计文档：自定义协议格式

- 性能测试报告：延迟、吞吐、并发

- 演示脚本：答辩用

- 项目报告：完整文档

七、风险评估

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 同步机制复杂 | 选状态同步，简单 |
| 延迟补偿难 | 先不做，后加 |
| 设备发现失败 | 用成熟 UDP 广播方案 |
| 加密复杂 | 先用简单加密 |
| 工期紧 | 优先核心功能 |

八、参考文献

- 谢希仁. 计算机网络[M]. 第8版. 北京: 电子工业出版社, 2021.

- Stevens W R. UNIX Network Programming[M]. Addison-Wesley, 2003.

- epoll(7) 手册: https://man7.org/linux/man-pages/man7/epoll.7.html

- Beej's Guide to Network Programming: https://beej.us/guide/bgnet/

- Wireshark 官方文档: https://www.wireshark.org/docs/